Análisis Cuantitativo

ANÁLISIS CUANTITATIVO

| RUBROS |  |
| --- | --- |
| Probabilidad | - 0% - 30% - 50% - 70% - 100% |
| Daño: | - Nulo - Medio - Catastrófico |

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

| ID del riesgo | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Calendario optimista, "mejor de los casos," más que realista, " caso esperado”. |  |  |
| Descripción | El calendario optimista puede afectar las fechas de término del proyecto. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | No cumple con el alcance establecido dentro del proyecto. |  |  |
| Descripción | El alcance debe estar bien definido de no ser así puede afectar los objetivos planteados por los involucrados. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Mala planeación del proyecto. |  |  |
| Descripción | La planeación es un factor importante que pretende llevar un buen control de las actividades que se deben realizar en el desarrollo del proyecto. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 3 | 5 |

| ID del riesgo | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | La falta de conocimientos técnicos específicos. |  |  |
| Descripción | La falta de conocimientos técnicos específicos puede afectar el correcto desarrollo del proyecto, ya que no se tienen los conocimientos requeridos. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Equipos de cómputo insuficientes. |  |  |
| Descripción | La falta del equipo de cómputo puede afectar la productividad de los integrantes el equipo de desarrollo. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 1 | 3 |

| ID del riesgo | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Falta de compromiso entre los contratistas con el proyecto. |  |  |
| Descripción | La falta de compromiso entre los contratistas con el proyecto pude propiciar un descontrol en el desarrollo del proyecto. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Cambio de capital, muy inestable. |  |  |
| Descripción | El cambio de capital es un riesgo que está latente a lo largo del proyecto, por lo que se deben establecer estrategias para poderlo superar. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | El producto final no es aceptado por el cliente |  |  |
| Descripción | El producto no es lo que se espera y que no satisfaga la necesidad del cliente |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 3 | 5 |

| ID del riesgo | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | La información obtenida de los requerimientos no fue almacenada correctamente |  |  |
| Descripción | La información obtenida de los requerimientos, es un factor muy importante durante el desarrollo ya que, de estos depende el diseño del producto a desarrollar |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 4 | 2 | 6 |

| ID del riesgo | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | El producto se encuentra incompleto en etapas avanzadas del proyecto |  |  |
| Descripción | El producto debe estar completo en la fecha que fue establecida tanto en la planeación como en el alcance |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 4 | 3 | 7 |

| ID del riesgo | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Cambios de funcionalidad en el producto |  |  |
| Descripción | La funcionalidad del producto, está establecida en el alcance después de obtener los requerimientos para el diseño y funcionalidad de este. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Caída del servicio de hosting |  |  |
| Descripción | El servicio de hosting, permite que la aplicación sea visible en internet |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Falla de los servicios eléctricos |  |  |
| Descripción | Los servicios eléctricos son un factor importante, puesto que son indispensables para poder hacer uso de los equipos de cómputo. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 1 | 2 | 3 |

| ID del riesgo | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Sube los precios de los insumos que se ocupan para desarrollar el proyecto |  |  |
| Descripción | Los precios de los insumos, es un factor importante dado que en ellos se basa para realizar parte de la estimación de los costos. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Abandono de los miembros del equipo |  |  |
| Descripción | El trabajo en equipo es un factor importante en el desarrollo del proyecto porque se lleva a cabo una metodología que consta de varias actividades y cada miembro del equipo cumple con una función. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 3 | 2 | 5 |

| ID del riesgo | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Estrés |  |  |
| Descripción | El estrés es un factor que puede afectar la forma de trabajo de los miembros en cuanto a su rendimiento. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 4 | 2 | 6 |
| ID del riesgo | 17 |  |  |
| Riesgo | Rotación del personal |  |  |
| Descripción | La rotación del personal es un factor importante que debe tomarse en cuenta durante el desarrollo del proyecto ya que puede retrasarse este mismo. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 1 | 1 | 2 |

| ID del riesgo | 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Rotación del personal |  |  |
| Descripción | La rotación del personal es un factor importante que debe tomarse en cuenta durante el desarrollo del proyecto ya que puede retrasarse este mismo. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 1 | 1 | 2 |

| ID del riesgo | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | No se cuenta con un plan CM |  |  |
| Descripción | El plan de CM es un documento importante en el desarrollo de un proyecto ya que en éste se establece la nomenclatura de cómo deben ir definidos y la ruta en la que se encuentran dentro del repositorio |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 3 | 2 | 5 |

| ID del riesgo | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Las instalaciones eléctricas no son las adecuadas |  |  |
| Descripción | Debe darse un buen mantenimiento a las instalaciones eléctricas, para el buen desarrollo del proyecto ya que se requiere de este aspecto importante. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 2 | 2 | 4 |

| ID del riesgo | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | No hay planeación |  |  |
| Descripción | La planeación en un proyecto es de suma importancia en un proyecto ya que deben asignarse los recursos necesarios para el mismo, así como la fecha década una de las actividades a realizar. |  |  |
| Análisis | Probabilidad | Daño | Ponderación |
|  | 1 | 1 | 2 |